完美金鹰·假日商圈 AI 大赛 · 参赛项目方案

# 车记得

你负责逛，车的位置交给我记
一个会自己记住你车停在哪的商圈 AI 助手

| 参赛赛道 | 赛道二 · 商圈服务 · 用户体验（智能导览 / 停车与到店 / 适老服务） |
| --- | --- |
| 项目形式 | 微信小程序 AI 助手（多模态识别 + 对话式 Agent ） |
| 参赛团队 | 【待填写：团队名称 / 成员】 |
| 提交日期 | 2026 年 9 月 |
| 文档版本 | V1.0 |

目录

一、项目概述

二、我们解决什么商圈问题

三、我们的解法：三个动作

四、AI 在其中发挥的作用

五、技术实现与"一天原型"计划

六、如何在商圈落地

七、范围边界：我们不做什么

八、风险与对策

九、预期效果与度量

十、团队与分工

十一、结语：三个问题的直接回答

## 执行摘要 · Executive Summary

| 62 万 ㎡ | 3000 万 + | 80 万 + | 2 个动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商圈总体量 | 年客流量 | 会员规模 | 用户全部操作 |

完美金鹰广场与假日广场已于 2026 年 8 月 18 日物理贯通，但开车消费者的"车的记忆"没有贯通——跨场消费后，"我的车停在哪儿"成为整个商圈体验中最普遍、最持续、又始终无人接住的断层。

「车记得」把"记车位"从一件需要用户完成的任务，变成一件用户根本感觉不到的服务。用户只做两个动作：下车时拍一下，取车时说一句；识别、记忆、描述、检索、带路全部由 AI 完成。方案零硬件、零施工、零停车系统对接，决赛"一天线下黑客松"当天即可在主办方真实车库做出可运行原型。

面对手机厂商的系统级停车记录能力（华为负一屏停车卡片、苹果地图停车标记），本方案的定位不是替代"记录"，而是承接记录之后的部分：从店内回到车旁的商圈室内路径、与手机品牌无关的全民覆盖、以及沉淀给商圈自己的数据资产。详见第二章竞争格局与第 4.1 节记录能力三层设计。

## 一、项目概述

「车记得」是一个会自己记住你车停在哪的商圈 AI 助手。

两个商场在 2026 年 8 月 18 日打通了，但你的车没有。消费者在完美金鹰·假日商圈跨场消费时，最常失去的不是优惠，而是"我的车停在哪儿"这个锚点。「车记得」把"记车位"从一件需要用户完成的任务，变成一件用户根本感觉不到的服务。用户只做两个动作：下车时拍一下，取车时说一句。剩下的一切——识别、记忆、描述、检索、带路——全部由 AI 完成。

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 车记得 |
| 参赛赛道 | 赛道二：商圈服务 · 用户体验（智能导览 / 停车与到店 / 适老服务） |
| 项目形式 | 微信小程序 AI 助手（对话式 Agent + 多模态识别） |
| 一句话介绍 | 你负责逛，车的位置交给我记 |
| 目标场景 | 完美金鹰 · 假日商圈停车与跨场逛街全流程 |

## 二、我们解决什么商圈问题

这个问题分三层来看：一层是一个具体的人的处境，一层是商圈层面的结构性断层，还有一层是——它为什么恰好适合用 AI 来解。

### 2.1 一个每天都在发生的场景

周六下午四点，一位妈妈抱着睡着的孩子，拎着两袋购物袋，在地下车库 B3 层绕了十分钟。她的车其实就停在 B2 层，离她站的地方不到一百米。

这个场景里没有任何技术故障，也没有任何服务失误——商场一切运转正常，唯一的失误发生在人的记忆里。而在一个年客流超过 3000 万人次的商圈，这样的"记忆失误"每天都在成千上万次地发生。

### 2.2 商圈打通了，车的记忆没打通

完美金鹰广场与假日广场正式贯通后，形成了总体量 62 万平方米、年客流超 3000 万人次、会员规模突破 80 万人的超级商圈，业态涵盖万象汇、假日广场、洲际双品牌酒店、未来中心写字楼、金鹰半山花园及金鹰街。运营层面的互通也已经启动：会员权益互认、积分通兑、停车优惠通用。

但对开车来的消费者而言，物理连通反而制造了一个新的认知断层：

两套停车系统各自独立。万象汇一侧数千个车位分布在地下多层，假日广场另有独立停车区域。消费者"在万象汇停车、去假日广场逛书店、再回万象汇取车"的完整动线，在停车系统层面是断裂的。

跨场消费失去位置锚点。在单一商场里，消费者还能靠"我停在这家商场"兜底；跨场之后，连这层模糊的记忆都失效了。

反向寻车是体验的隐形终点。地下车库楼层深、面积大、信号弱，购物结束后找车常常要花上数分钟。停车是每次逛街体验的起点和终点——起点不顺畅，整段体验都会被拉低；终点不顺畅，前面所有美好的体验都会被最后一次糟糕的记忆覆盖。

### 2.3 为什么这个问题值得用 AI 解决

传统的解法是硬件：蓝牙信标、视频 AI 识别相机、地磁传感器，成本在 15 至 30 万元起步，且需要与商场现有停车系统深度对接，周期长、协调难度大。更重要的是，这些方案解决的都是"系统知道车在哪"，而不是"人记得车在哪"。

而"帮人记住东西、帮人检索记忆、帮人把冷信息翻译成人话"，恰恰是今天的大模型最擅长的事。这是一个用软件和 AI 就能吃掉的问题，不需要动一颗螺丝。

### 2.4 竞争格局：谁已经解决了这个问题，谁永远解决不了

经过调研，"记住车停在哪"并非无人区：华为手机的负一屏"停车卡片"在车载蓝牙断开时无感记录，花瓣地图"地库寻车"在合作地库可显示楼层并引导至原电梯；苹果 iPhone 连接车载蓝牙或 CarPlay 后，地图自动生成停车标记（楼层需手动备注，地下定位存在偏差）；问界、特斯拉等智能汽车由车机自身记忆车位，精度最高；捷停车等车场服务商通过场内车牌识别提供反向寻车。坦率承认这些对手，是本方案成立的前提。

| 玩家 | 能力 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 手机系（华为 / 苹果） | 蓝牙断连无感记录，部分场景显示楼层、 AR 导航 | 完整体验限旗舰机型与合作地库；能力封闭在自家品牌生态内 |
| 车机系（问界 / 特斯拉等） | 车辆自身记忆车位，精度最高 | 只服务自家品牌车主，与商场无关 |
| 车场系（捷停车 / 科拓等） | 车牌识别定位车位 | 需车场硬件改造与系统对接，商场投入门槛高 |

三类玩家的共同边界在于：它们都精确地停在"车位"这一步。手机厂商不会为一个地级市商圈定制连廊拓扑与店铺导视，也不会把停车数据分享给商场；车机只服务买它车的人；车场方案要商场先掏钱改造。而一个年客流 3000 万的家庭型商圈里，大量客群用的是非旗舰手机、其他品牌手机、开着老款燃油车，还有最需要帮助的老人——恰恰是厂商能力覆盖不到、也永远不会去覆盖的人。

我们的位置：他们负责告诉用户"车在哪"，我们负责把用户从店里带回车旁。从假日广场二楼的书店，经连廊、扶梯、出口，走回万象汇 B2 的车旁——这中间的三百米，是所有厂商都不会为一个商圈定制的地方，也是商圈自己的数据、会员与服务唯一能落地的地方。

## 三、我们的解法：三个动作

「车记得」的全部交互被压缩成三个动作，每个动作都不超过五秒：

| 动作 | 时刻 | 用户做什么 | AI 做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拍一下 | 停好车、下车前 | 对着车位的柱子或环境随手拍一张照片 | 识别车位信息，生成结构化记录 |
| 看一眼 | 拍完后 | 瞄一眼屏幕上的卡片（可选） | 把车位翻译成一句人能记住的话 |
| 说一句 | 逛完、准备取车 | 说 " 我车在哪 " ，或者描述任何记得的细节 | 定位车位，给出步行指引，可语音播报 |

设计原则只有一条：不要求用户做任何"额外的事"。停车的人此刻手里拎着东西、心里想着接下来的安排，是最没有耐心操作手机的时刻。任何需要用户"扫码""输入""确认"的设计，都会在这一刻流失。所以我们把一切准确性要求从人身上移开，交给 AI。

## 四、AI 在其中发挥的作用

在「车记得」里，AI 不是助手，AI 就是那份记忆本身。记录是竞争最激烈的一层，我们不对抗而是分层承接（4.1）；真正的 AI 壁垒在记录之后——理解、翻译、检索与规划（4.2–4.6）。

### 4.1 记录能力的三层设计：兼容、无感、兜底

"记录"正在被手机与车机厂商做成系统级通用能力，硬拼没有意义。我们的策略是分层承接，让每一类用户都有当天可用的路径：

| 层级 | 方式 | 用户动作 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 兼容层 | 用户已有华为停车卡片、苹果地图停车标记或车机 App ？直接把 " 楼层 + 区域 " 告诉对话 Agent ，接入商圈室内导航 | 说一句 | 一期即可 |
| L1 无感层 | 对接微信停车服务 / 车场服务商的车牌识别接口，或以停车缴费时刻触发 AI 推断，自动生成车位卡片 | 零动作（一次确认） | 二期 |
| L2 兜底层 | 拍一张照片， AI 视觉识别生成记录 —— 任何手机、任何车、当天可用 | 拍一下 | 一期 / 决赛演示 |

对已被厂商能力覆盖的用户，车记得不重复造轮子，直接接手"记录之后"的部分；对未被覆盖的大多数用户（非旗舰机、其他品牌手机、老款燃油车、老人），拍照兜底保证任何人可用。记录的尽头是通用能力，路径与商圈联动才是壁垒。

### 4.2 多模态视觉理解：把一张随手拍变成一条精确记录（兜底层引擎）

用户下车时随手拍一张照片——不需要对准任何特定目标，拍到柱面编号、柱子颜色、区域字母、店铺导视牌、地面标识中的任何几样即可。多模态视觉模型自动从照片中提取：

柱面 / 地面编号（如 B2-A056）

柱子颜色与区域标识（如红色柱、A 区）

周边可辨识的店铺导视或商户招牌（如"茶百道后门"）

楼层与建筑归属（万象汇 / 假日广场）

这一步彻底取代了传统方案中的"用户手动录入车位号"。用户零输入、零学习成本，识别准确率由 AI 而非用户的耐心决定。

### 4.3 生成式表达：把编码翻译成人话

WXH-B2-A056 是机器的语言，人记不住也复述不出。「车记得」用生成式模型把每一条停车记录翻译成一句人话：

"停在一个红色柱子旁边的车位，正对面是茶百道的后门。"

这句话出现在拍照后的确认卡片上，也出现在取车时的检索结果里。人记不住编码，但记得住画面——当用户想不起车位号时，这句话本身就是最好的检索线索。

### 4.4 对话式语义检索 Agent：说人话就能找到车

取车时，用户不需要提供任何准确信息。以下每一句话都能定位到车位：

"我车旁边有个红柱子"

"对面好像是家奶茶店"

"我在万象汇这边，车可能停在假日那边"

当用户完全想不起来时，Agent 会主动追问、逐步收敛："您最后逛的是哪家店？""是从哪个门进来的？""买的什么东西？"——像一位记得你行程的朋友帮你一起回忆。结果支持语音播报，用户边走边听，不需要低头看手机（这在地下车库也是一条安全设计）。

### 4.5 行程级规划：把停车并回"逛商圈"本身

停车不该是一个孤立的功能。「车记得」把停车嵌入商圈导览的完整链路。用户出发前说一句需求，AI 一次性输出整段行程：

"带娃去假日广场的书店，顺便吃个午饭。"
—— 建议停在万象汇 B2 层 A 区，从连廊步行至书店约 5 分钟；沿途经过母婴室与卫生间；午餐推荐三家适合带孩子的餐厅并附排队参考；返程取车路线已为您备好。

这一层让「车记得」从一个停车工具，升维成商圈 AI 导览助手的入口。带老人、带孩子、赶时间——不同人群的停车与逛街动线，都可以由同一个 Agent 按需求生成。

### 4.6 主动记忆推断：你什么都不做，它也记得（进阶）

更进一步，Agent 可以从用户在商圈内的数字足迹——停车缴费时间、消费时间线、相册照片——主动推断车位并生成停车卡片，用户只需点一下"是这个"确认。把记录动作从"必须主动做"降级为"点一下确认"，确认率远高于任何录入率。此项为进阶能力，列入二期。

去掉 AI，「车记得」只剩下几张静态的分区示意图。多模态识别、生成式描述、语义检索、行程规划，每一环都以大模型能力为前提——AI 是这个方案的骨架，不是装饰。

## 五、技术实现与"一天原型"计划

方案的技术形态由一个硬约束决定：本次大赛的决赛是一天线下黑客松、现场集中开发。因此架构必须极简、能力必须现成、样本必须当天可得——以下全部设计都围绕这一点展开。

### 5.1 极简架构

| 层 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 微信小程序 | 无需下载，扫码即用，覆盖成本最低 |
| 模型层 | 现成多模态与语言模型 API | 视觉理解、描述生成、语义检索、行程规划全部调用云端现成能力 |
| 数据层 | 结构化车位知识库 + 轻量后端 | 车位分区、柱面编号、店铺导视关联关系 |
| 部署 | 云函数 + 托管数据库 | 无需自建服务器，按量付费 |
| 数据接入（二期） | 微信停车服务 / 车场服务商标准接口 | 接入车牌级寻车能力，实现 L1 无感记录（见 4.1 ），无需商场自建硬件 |

一期零硬件、零施工、零停车系统对接；二期只走标准接口，不动一颗螺丝，不改一行道闸代码。

### 5.2 车位知识库：现场拍照即可构建

方案的唯一数据依赖是一个结构化的车位知识库（车位分区、柱面编号、颜色、周边店铺关联）。它不需要 CAD 图纸，也不需要测绘：

决赛当天，在真实地库用手机拍摄 30 至 50 张柱面与导视照片，即可建立当天可用的样本库；

车位分区信息可复用商圈现有的车库分区资料；

每个区域只需一个中心点坐标，步行导航到区域差十几米，肉眼一秒解决——不需要逐车位测绘。

### 5.3 弱网与离线兜底

地下车库普遍弱网甚至无网，而用户最需要答案的时刻恰恰在地下。三条兜底：

- 柱面二维码采用纯文本内容（如 B2-A056），微信原生扫一扫可离线读出，不依赖联网；

- 停车记录本地缓存，网络恢复后异步同步；

- 静态分区图随小程序包内置，不依赖实时下载。

### 5.4 决赛一天原型计划

本次大赛决赛为"一天线下决赛、现场集中开发"。「车记得」的核心链路恰好可以在一天内做出可运行原型——这是我们选择这条技术路线的重要原因。

| 时段 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–10:00 | 在真实地库采集样本 | 30–50 张柱面与导视照片，建立当天样本库 |
| 10:00–11:30 | 打通多模态识别链路 | " 照片 → 结构化字段（楼层 / 区 / 编号 / 柱色 / 邻店） " |
| 11:30–13:00 | 人话描述生成调优 | 输出听起来像人说的描述，多组对照 |
| 13:00–15:00 | 对话式检索 Agent | 语义匹配 + 主动追问收敛 + 语音播报 |
| 15:00–16:30 | 前端三屏 | 拍照页 / 车位卡片页 / 对话找车页 |
| 16:30–17:30 | 现场真人测试 | 请评委或路人上手试一次，记录失败案例 |
| 17:30–18:00 | 路演脚本排练 | 以真实场景开场 |

在主办方自己的车库里跑通一次真实的"拍一下 → 找到车"，比任何 PPT 都有说服力。

## 六、如何在商圈落地

落地不是一句"可以试点"，而是一组明确的前提、路径与协同关系。本章回答三件事：为什么恰好是这个商圈、分几步走、以及如何接进现有的会员与停车体系。

### 6.1 为什么是完美金鹰·假日商圈

这里是中山唯一同时具备三个条件的场景：双场物理连通（跨场停车认知断层真实存在）、会员权益与停车优惠已互认（身份体系现成，无需新建）、年客流超 3000 万（痛点密度足够高）。换句话说，这个问题的"另一半答案"——基础设施、身份体系、真实客流——主办方已经建好了，缺的只是把 AI 记忆层接上去。

### 6.2 试点路径

| 阶段 | 范围 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段（赛后 2 周内） | 万象汇 B1 或 B2 单层试点 | 跑通 " 拍照记录 → 对话找车 " 完整闭环，实测寻车时长与使用率 |
| 第二阶段（ 1–2 个月） | 扩展至两个商场全部车库 | 上线跨场导航（连廊路径），接入行程级规划 |
| 第三阶段（视情况） | 并入商圈会员体系 | 与现有会员权益、停车优惠联动，开放主动记忆推断 |

### 6.3 与现有体系协同

商圈已实现会员权益互认与停车优惠互通，「车记得」直接复用这一身份体系，不新增注册流程、不增加用户负担。用户无需填写车牌——系统以微信身份为主键即可完成全部闭环，这也从源头规避了收集车牌带来的个人信息合规负担。

### 6.4 可扩展为商圈通用 AI 能力

同一套"多模态识别 + 生成式描述 + 语义检索"能力，可以平移到大赛征集方向中的多个场景：适老服务（语音寻车导航、大字版界面）、活动体验（拍照打卡点识别与引导）、空间运营（停车与逛逛行为数据分析）。「车记得」是这套能力在停车场景上的第一个应用，不是唯一应用。

## 七、范围边界：我们不做什么

明确不做的部分与做什么是同等重要的产品决策：

| 不做 | 理由 |
| --- | --- |
| 硬件改造（信标 / 相机 / 传感器） | 成本高、周期长，且解决的是 " 系统知道 " 而非 " 人记得 " |
| 对接商场停车系统与道闸（一期） | 一期保持零改造接入，当天可用；二期通过微信停车服务等标准接口实现 L1 无感记录（见 4.1 ） |
| 实时车位数据 | 冷启动阶段数据不足且易造成误导，二期再评估 |
| 充电桩实时状态等静态信息模块 | 与主线无关且 AI 含量低，避免稀释核心体验 |
| 收集车牌号 | 个人信息合规负担，且非闭环必需 |

## 八、风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 照片模糊或特征不足，识别失败 | 提示重拍；兜底提供手动选择楼层与区域（不需要输入车位号）；主动记忆推断作为第三层兜底 |
| 地下车库弱网 / 无网 | 纯文本二维码离线可读；停车记录本地缓存；静态分区图随包内置 |
| 用户不习惯 " 拍一下 " | 在电梯厅、扶梯口铺设统一文案物料： " 拍一下，省下找车十分钟 "—— 把提醒前置到用户动机最强的物理时刻 |
| 跨场路径复杂（连廊、楼层） | 第一阶段先做单场试点跑通，第二阶段再引入连廊路径 |
| 冷启动样本库不足 | 决赛当天现场采集即可建立可用样本库；试点期由少量人工采集补充 |

## 九、预期效果与度量

北极星指标：每周完成的"拍一下"停车记录次数——它直接代表核心价值被真实交付的次数。

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 平均寻车时长 | 从 " 开始找车 " 到 " 到达车位 " | 由数分钟级降至 2–3 分钟 以内 |
| 拍照记录完成率 | 到场停车的活跃用户中完成 " 拍一下 " 的比例 | ≥ 25% （第一阶段试点） |
| 找车使用留存 | 记录过的用户中， 7 日内再次使用找车的比例 | ≥ 40% |
| 弱网可用率 | 地下各层成功加载记录与指引的比例 | ≥ 95% |

数据基线将在试点期实测建立，所有指标上线前后对照汇报。

## 十、团队与分工

| 角色 | 职责 | 成员 |
| --- | --- | --- |
| 产品 / 负责人 | 方案设计、需求定义、路演 | 【待填】 |
| AI / 开发 | 多模态链路、 Agent 、小程序前端 | 【待填，或申请 ATOX 技术导师配对】 |
| 运营 / 现场 | 样本采集、试点落地、用户反馈 | 【待填】 |

我们认同大赛"想法遇见技术"的理念。如团队暂缺开发力量，希望申请 ATOX 提供的组队式技术支持，由技术导师协助把"拍一下 → 说一句"这条链路在决赛当天变成可运行的实物。

## 十一、结语：三个问题的直接回答

解决什么商圈问题？ 商圈物理打通后，跨场消费者的"车的记忆"断层——一个每天在 3000 万年客流中重复发生、却始终没人接住的真实现象。

AI 发挥什么作用？ AI 就是那份记忆本身：多模态识别让用户随手一拍即成精确记录，生成式表达把编码翻译成人话，语义检索 Agent 让"说一句模糊的回忆"就能找到车，行程级规划把停车并回逛商圈的完整链路。去掉 AI，只剩几张静态示意图。

如何在商圈落地？ 零硬件、零系统对接、复用已互通的会员身份体系；决赛一天可在主办方真实车库做出可运行原型；赛后两周内单层试点实测，两个月扩展至双场全车库。

如果华为和苹果已经能记车位，为什么还需要车记得？ 因为它们都精确地停在"车位"这一步。华为与苹果的能力封闭在自家旗舰机型和品牌生态里，不会为一个地级市商圈定制连廊拓扑与店铺导视，更不会把停车数据交给商场。我们兼容它们（用户说一句"车在 B2 C 区"即可接入商圈导航），并把厂商覆盖不到的大多数人——非旗舰手机、老款燃油车、老人——用一张照片兜住。他们负责"记"，我们负责"带"，并把这一路的数据、体验与会员服务还给商圈。这不是同一个赛道，而是同一次逛街的两段路。

你负责逛，车的位置，交给我记。

数据来源：完美金鹰·假日商圈启幕相关报道（中山日报、中山Plus、中山新闻网，2026 年 8 月）；完美金鹰·假日商圈 AI 大赛官方宣发材料；竞品信息来自华为消费者业务官网（负一屏停车卡片、花瓣地图地库寻车功能说明）与苹果官方支持文档（地图"显示停车位置"功能）。

说明：文中"寻车时长"为待试点实测的基线目标，非已验证数据；万象汇一侧车位规模引自参赛前期调研口径。